| 附表1-机械化施工单基策划表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XXXXX线路工程 |  |  |  |
| 基本信息 | 杆塔编号 | 杆塔编号XX | 现场全景图片(标出桩位位置及道路修筑路线等信息) |
|  | 杆塔型号-呼高 | 杆塔型号-呼高XX |  |
|  | 杆塔全高（m） | 杆塔全高XX | 备注：红线为新修道路（人抬道路），蓝线为拓宽道路，绿线为已有可利用道路 |
|  | 塔重（t） | 塔重XX |  |
|  | 地形 | 地形XX |  |
|  | 地质情况 | 地质情况XX |  |
|  | 是否有地下水(水位埋深) | 地下水XX |  |
|  | 基础型式 | 挖孔 |  |
|  | 基础直径（m） | 基础直径XX |  |
|  | 基础最大埋深（m） | 基础最大埋深XX |  |
|  | 塔位最大坡度 | 塔位最大坡度XX |  |
|  | 施工方式 | 施工方式XX |  |
| 道路修筑及拓宽 | 新建道路长度（m） | 新建道路长度XX |  |
|  | 新建道路宽度（m） | 新建道路宽度XX |  |
|  | 人抬道路长度（m） | 人抬道路长度XX |  |
|  | 人抬道路宽度（m） | 人抬道路宽度XX |  |
|  | 现有道路性质/宽度（m） | 现有道路宽度XX |  |
|  | 现有道路拓宽长度（m） | 现有道路拓宽长度XX |  |
|  | 现有道路拓宽宽度（m） | 现有道路拓宽宽度XX |  |
|  | 清障道路长度（m） | 清障道路长度XX |  |
|  | 碎石铺筑长度/厚度（m） | 碎石铺筑长度XX |  |
|  | 路基箱铺设长度（m） | 路基箱铺设长度XX |  |
|  | 开挖土石方量（m3） | 开挖土石方量XX |  |
|  | 外运土石方量（m3） | 外运土石方量XX |  |
|  | 外运运距（km） | 外运运距XX |  |
|  | 穿越沟渠(深(m)×宽(m)(处)) | 穿越沟渠XX |  |
| 塔基清理 | 主要附着物 | 主要附着物XX |  |
|  | 面积（m2） | 主要附着物面积XX |  |
| 作业平台 | 塔基临时占地面积（m2） | 临时占地XX |  |
|  | 塔基永久占地面积（m2） | 永久占地XX |  |
|  | 塔位地形 | 塔位地形XX | 其他说明 |
| 塔基及施工临时场地措施 | 复绿（耕）面积（m2） | 复绿面积XX | 无 |
|  | 其它 | 其它面积XX |  |
| 施工机械装备 | 物料运输装备 | 物料运输装备XX |  |
|  | 基础施工装备 | 基础施工装备XX |  |
|  | 混凝土施工装备 | 混凝土施工装备XX |  |
|  | 组塔施工装备 | 组塔施工装备XX |  |
|  | 架线施工装备 | 架线施工装备XX |  |